Plan de Pruebas

Descripción:

Este plan de pruebas sirve como una guía básica para definir qué se va a probar, qué no se va a probar y cómo se van a manejar algunos riesgos. La idea principal es asegurarse de que el sistema funcione bien para que las personas que cruzan la frontera puedan usarlo sin problemas.

Para las funcionalidades próximas a nombrar se realizarán pruebas, tanto en el backend, como el frontend.

Para cada funcionalidad se ejecutarán:

- Pruebas unitarias para casos exitosos y casos fallidos, tanto esperados como inesperados.

- Pruebas de usabilidad internas (Desarrolladores)

- Pruebas de usabilidad externas (Gente que no conoce el proyecto)

Carga de trabajo:

| Tester | % Participación |
| --- | --- |
| Daniel Beltran | 50 % |
| Maximiliano Huerta | 50% |

### Alcance

Se van a probar:

- Registro

- Login

- Dashboard de entrenador y jugador

- Marcador

- Estadísticas

- Si hay tiempo suficiente, también se harán pruebas menos prioritarias, como algunos escenarios de error poco frecuentes.

### Fuera del Alcance

- Función de asociación

- HIstorial de partidos

- Pruebas de rendimiento

### Infraestructura

- Se montará una instancia postgreSQL con un script seed montada sobre un docker compose, que poblara las tablas con:

- 2 entrenadores

- 5 jugadores por entrenador

- 1 partido registrado por jugador con datos reales

### Suposiciones

- Las funciones de asociación ya funcionan correctamente

Casos críticos a observar:

| No | Riesgos | Impacto (1-5) | Severidad (1-10) | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registre un marcador con información errónea y por ende, estadística viciada. | 5 | 10 | Revisar la información registrada al menos 2 veces, contrastando con la base de datos y con los payloads enviados al back |
| 2 | La estadística se genera con cálculos erróneos. | 5 | 10 | Revisar manualmente que el cálculo generado automáticamente es congruente con el resultado esperado |
| 3 | El sistema no registra correctamente los datos fenotípicos de los jugadores, generando estadística viciada | 5 | 10 | Comprobar, nuevamente, a mano los cálculos y ver si el output es el correcto |
| 4 | Que el token generado no tenga la metadata correcta, bloqueando funcionalidades y, por ende, causando malas experiencias | 3 | 5 | Comprobar vía navegación que los roles y las vistas para los mismos estén disponibles. |
| 5 | Los usuarios no entienden la interfaz | 3 | 9 | Disponibilizar provisoriamente la app, para recibir el feedback de usuarios reales |