| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 20.191.994-0 | 19.246.663-6 | 21.817.903-7 |
| Nombres | Jim Deivid | Daniel Andres | Franco Alberto |
| Apellidos | Maldonado Freire | Beltran Lastra | Carrasco Obreque |
| Roles | Desarrollador Backend/ DBA/ QA/ Product owner | Desarrollador Frontend/ QA/ Diseñador UI/UX/ | QA/ Project manager/ Scrum master |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Sistema de gestión de partidos y estadísticas en tiempo real para tenis amateur/ formativo. |
| --- | --- |
| Descripción | Plataforma web diseñada para la gestión, digitalización y análisis de rendimiento en el tenis amateur. El sistema implementa un motor de eventos en tiempo real para la captura de resultados con sincronización multicliente, administración de comunidades mediante grupos con rankings privados y un sistema de análisis capaz de procesar el historial de juego para generar estadísticas avanzadas de desempeño. |
| Problemática detectada | En el ámbito del tenis amateur y formativo, existe una falencia en la trazabilidad de datos y gestión de rendimiento en lo que respecta al análisis concreto de un partido. Actualmente, el registro de resultados se realiza de forma informal, por ejemplo: Organización de torneos en hojas de calculo, manejo del historial de un partido en papel, etc. Esta situación impide la consolidación de un historial estadístico fiable,no solo limitando el progreso del jugador independiente, sino que también obstaculiza la labor de las instituciones deportivas encargada de la formación de los mismos |
| Solución esperada | Una arquitectura orientada a eventos que centralice la estadistica del tenista. La solución integra un motor de tiempo real , persistencia de los datos del juego y algoritmos de calculo estadístico , permitiendo que los eventos en cancha puedan registrarse de manera fiable para un análisis detallado. |
| Objetivos generales | Desarrollar e implementar una aplicación web para la gestión integral de competencias de tenis, que permita el seguimiento de marcadores en tiempo real, la administración de comunidades sociales y el análisis avanzado de estadísticas de desempeño. |
| Objetivos específicos | 1. Módulo de Partido en Vivo. - Interfaz del marcador digital (tanteo de tenis: 15, 30, 40, ventaja, sets). - Sistema de transmisión de datos en tiempo real para que los espectadores vean los cambios sin recargar la página. 2. Módulo Social y de Usuarios - Registro, login y gestión del perfil del jugador. - Sistema de amigos (enviar/aceptar solicitudes). - Creación y administración de Grupos/Clubes privados. 3. Módulo de Estadísticas y Rankings - Base de datos histórica de partidos terminados. - Algoritmo que calcule: estadistas de break-points, tiempo de cada juego y set, calorificación general de performance. Distancia recorrida y Esfuerzo neto aproximado. - Generación de tablas de posiciones (rankings) filtrables por grupo de amigos. 4. Módulo de Torneos Automatizados - Generación automática de las llaves en función de la cantidad de inscritos (cuadros de eliminación directa). -Avance automático de ronda de los ganadores una vez que finaliza el partido en el marcador en vivo. |
| Alcance del proyecto | El sistema debe ser capaz de: 1.- Gestión de Usuarios: -Registro, perfiles con estadísticas agregadas y sistema de amistades. 2.- Módulo en vivo: - Marcador en tiempo real con protocolo WebSockets para sincronización entre anotador y espectadores. 3.-Gestión de Grupos: - Creación de comunidades cerradas con rankings dinámicos automáticos. 4.-Motor de Torneos: - Automatización del sorteo de llaves y progresión de rondas. 5.-Análisis de Datos: - Generación de reportes de rendimiento basados en el historial de puntos (efectividad, break points, etc.). Lo que no hará: 1.- Conexión con dispositivos externos: - La aplicación no dispondrá de un método de conexión con sensores externos (GPS, Sensor de frecuencia cardíaca, etc) 2.- Uso de funciones avanzadas de seguimiento: - La app no utilizara herramientas externas como cámaras u otros sensores para capturar data en tiempo real. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

1.- Antecedentes: Oferta existente: Actualmente, en el mercado existe 5 plataformas web, que si bien, poseen alguna de las características definidas anteriormente, carecen otras que consideramos Fundamentales. A continuación, se listara el detalle de las app existentes mas populares utilizadas hoy en dia. TennisWithFriends: Ofrece un marcador de registro en vivo sin transmisión en vivo y sin persistencia ni generación de estadísticas. SwingVision: Ofrece medición de datos como la distancia recorrida, registro y persistencia de marcadores sin transmisión en vivo. Carece de la función para crear un perfil y estadísticas detalladas del partido. Tennis Match: Ofrece registro, persistencia y transmisión en vivo de datos, funcionalidad para crear un perfil y estadistica basica. SmashPoint: Ofrece la posibilidad de crear un marcador con nombre de los jugadores y posibilidad de transmisión en vivo, sin persistencia en la base de datos y sin la posibilidad de crear un perfi. ScoreConnect: Ofrece la posibilidad de crear un perfil, crear sesiones de juego donde puedes invitar a otros jugadores, registro de marcador en vivo y persistencia de los mismos sin estadísticas detalladas. Calidad de los datos: Todas las aplicaciones anteriormente nombradas, nos dan una estadística simple y ,muchas veces, escueta, con la que no se pueden sacar muchas conclusiones. Esto, a cualquier nivel en el que se busque mejorar de manera sistemática, es una desventaja, ya que entorpece la toma de decisiones y, muchas veces, termina derivando en lesiones o estancamientos. Testimonio personal (Daniel Beltrán): Soy licenciado en ciencias de la actividad física y poseo experiencia intentando obtener datos sobre la performance de la gente que solía entrenar. Muchas veces me vi con 2 dispositivos, tratando de obtener datos que después, de manera manual, debía traspasar y relacionar en una hoja de calculo. Eso significaba que muchas veces, por las características de algunas apps, terminaba perdiendo información sin querer, perdiendo mucho tiempo en solo traspasar datos y tomando decisiones que no se respaldaban del todo en los números que tenia. 2.- Motivación: Como se podrá desprender de los antecedentes, nuestra motivación es justamente disminuir estas incomodidades. Siendo precisos, nuestra intención es crear una plataforma que centralice las características clave de otras aplicaciones, entregando no solo estadística simple sobre un partido, sino que también, intentando facilitar el entendimiento de la misma, para que el amateur y el deportista en formación analice su performance sin tener que hacer cálculos extra y el entrenador, pueda tomar decisiones de manera rápida y certera. 3.-Publico objetivo: - Jugador amateur: Persona que realiza la actividad de manera consistente, entrenando y participando en torneos, sin un objetivo profesional. - Jugador en formación: Persona que entrena y compite en circuitos semi-profesionales (Torneos regionales, y challengers de baja puntuación. Entrenador de tenis: todo entrenador de tenis dedicado al seguimiento personal, que necesite datos de manera rápida y clara para tomar sus decisiones (Ej: carga de trabajo, tipo de trabajos). 4.- Estado del arte: Como se mencionó, las plataformas disponibles en el mercado, si bien, registran, transmiten generar estadística y cuentan con persistencia de los datos, todas lo hacen de manera granular, es decir, no concentran las funcionalidades en una sola solución y, ademas, en el caso de las estadísticas, no generan estadística profunda, no van más allá de análisis de, por ejemplo, quiebres y puntos ganados. 5.- Origen de la problemática: El origen de este proyecto tiene origen en la brecha existente entre la herramientas usadas en el tenis profesional y la realidad del tenis amateur, formativo y de entrenamiento de campo. Históricamente, la obtención de datos avanzadas ha estado reservado para la alta competencia debido a los costos de implementación. En el ámbito local y formativo, la problemática surge de la falta de tecnología y la fragmentación en las funciones de las herramientas disponibles: los entrenadores y jugadores se ven obligados a utilizar múltiples plataformas en múltiples dispositivos. Esta falta de una solución única ha provocado que el registro de datos sea un proceso manual, ineficiente y propenso a errores, donde la información valiosa se pierde o distorsiona en el traspaso entre aplicaciones y hojas de cálculo, impidiendo una planificación solida y el seguimiento histórico real del deportista. 6.- Descripción del problema: El problema central es la inexistencia de una plataforma que centralice el registro en vivo, la persistencia de datos y, sobre todo, un análisis estadístico profundo y fácil de interpretar. Actualmente, el ecosistema de apps de tenis presenta las siguientes deficiencias: Falta de funcionalidades: El usuario debe elegir entre tener transmisión en vivo o tener estadísticas, ya que no hay una solución que unifique todas las funciones clave (Marcador + Streaming + Perfil + Persistencia). Y en el caso de que las necesite, por ejemplo, para tomar decisiones dentro de un partido en curso, debe utilizar 2 aplicaciones distintas, que considerando que son para un mismo fin, es incomodo y poco practico. Superficialidad de los datos: Las estadísticas actuales son escuetas y se limitan a datos básicos (puntos ganados/perdidos), lo que impide un análisis técnico-táctico serio para la mejora del rendimiento. Ineficacia del entrenador derivada de los metodos: Al no existir una centralización de los datos, el entrenador pierde tiempo valioso en la gestión administrativa y manual de la información, en lugar de utilizar ese tiempo para la corrección técnica y la planificación de cargas de trabajo basada en números reales. Esto genera un escenario donde el deportista se estanca o se lesiona por falta de un seguimiento preciso, y el entrenador toma decisiones basadas en la intuición y no en la evidencia.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Describe cómo abordarás la solución al problema o situación que se identificó anteriormente, señalando las etapas y métodos de trabajo que se emplearán tanto para conseguir los datos necesarios, como los procedimientos de análisis de la información y su forma de procesamiento. Cuando el proyecto a desarrollar es grupal, es necesario, incorporar la definición de las funciones, tareas y responsabilidades asociadas a cada integrante del equipo.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: Arquitectura de software: Lenguajes de programación: Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: Base de datos: Repositorio: Otros:

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Señale el nombre de la tarea/ actividad. | Descripción | Nombrar los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad | Escribir la duración de actividades o tarea. | Persona y rol que cumple | Información a tomar en cuenta a la hora de revisar la evidencia creada. |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Describir tipo de información que entregará esta evidencia. Ej: Planificación, MER, Caso de uso, etc | Describir de forma sencilla la información que tendrá el documento. |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.